D24.004

Uitspraak van het College van Toezicht

Kamer I

Zitting 20 juni 2025

Inzake:

De eenmanszaak [naam], h.o.d.n. [naam], gevestigd te [plaats] (“[klager]”),

klager,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [naam], statutair gevestigd te [plaats], BNA-lid (“[verweerster]”),

verweerster,

1.	Per e-mail van 7 november 2024 (met bijlage 1A t/m 13B) heeft [klager] een klacht ingediend tegen [verweerster]. Op 20 december 2024 heeft het College van Toezicht (het “College”) de nadere toelichting van [klager] van 28 november 2024 ontvangen.

2. 	Per verweerschrift van 16 januari 2025 (met bijlage 1 t/m 6) heeft [verweerster] verweer gevoerd.

3. 	Op verzoek van [klager] heeft de voorzitter van het College een tweede schriftelijke ronde toegestaan. Op 25 januari 2025 heeft [klager] een repliek (met bijlage 1 t/m 11) ingediend.

4.	Per e-mail van 20 februari 2025 heeft [verweerster] een dupliek (met 1 bijlage) ingediend.

5. 	Bij e-mail van 5 maart 2025 heeft de secretaris van het College partijen bericht dat de schriftelijke fase is gesloten en dat de klacht op zitting zal worden behandeld.

6.	Op 6 juni 2025 heeft [klager] nadere stukken (bijlage 1 t/m 7) ingediend.

Behandeling van de klacht

7.	De klacht is op 20 juni 2025 behandeld door Kamer I van het College. De Kamer was als volgt samengesteld:

- mr. E.L. Hoogstraate, voorzitter;

- ir. M.P. Polkamp, architect-lid;

- ir. R. Hendriks, architect-lid;

- mr. S.F. Knijnenburg, secretaris.

8.	Partijen hebben ter mondelinge behandeling hun standpunten toegelicht. [Klager] was tezamen met zijn partner, [partner], aanwezig. [Klager] heeft zijn klacht nader toegelicht aan de hand van spreekaantekeningen. Deze zijn aan het klachtdossier toegevoegd. [Klager] heeft de spreekaantekeningen ter plekke per e-mail aan [verweerster] verstrekt, die de ontvangst daarvan heeft bevestigd. Namens [verweerster] namen mevrouw [naam] (architect) (“[architect]”) en de heer [naam] (directeur) (“[directeur]”), op hun eigen verzoek via een videobelverbinding, aan de zitting deel.

9. 	Op grond van de aan het College ter beschikking gestelde stukken en de mondelinge toelichting van partijen ter zitting, overweegt het College als volgt.

De feiten

10.	[Klager] en [partner] zijn sinds 2022 eigenaren van [boederij], een rijks monumentale carréboerderij in [plaats]. De boerderij is reeds lange tijd in het bezit van de familie van [klager].

11.	In opdracht van de ouders van [klager] heeft [verweerster] in het verleden verschillende opdrachten aangenomen en uitgevoerd ten behoeve van de boerderij.

12.	Een deel van de carréboerderij (de grote schuur aan de noordzijde) is in 1973 door een brand verwoest.

13.	In mei 2022 hebben [partner] en [klager], als nieuwe eigenaren van de boederij, kennis gemaakt met [verweerster] (bijlage bij repliek).

14.	Op 13 juni 2022 heeft de heer [naam] (algemeen directeur van verweerster) (“[algemeen directeur]”) namens [verweerster] een offerte uitgebracht voor: ‘de realisatie van schuurvolume aan de noordzijde voorzien van verblijfsrecreatie (herbouw/ nieuwbouw van de (deels afgebrande) schuur)’. De totale advieskosten zijn geraamd op € 13.625. [Klager] heeft deze offerte als bijlage bij repliek overgelegd.

15.	[Klager] en [partner] hebben deze offerte niet geaccordeerd vanwege de omvang van het project en de kosten van de herbouw/ nieuwbouw.

16.	Op 26 september 2022 heeft [directeur] namens [verweerster] een offerte uitgebracht voor: ‘de realisatie van het bestaande schuurvolume aan de noordzijde (rechts naast de toegangspoort) voorzien van een multifunctionele ruimte en vier kamers t.b.v. verblijfsrecreatie’. Dit betreft de voormalige stal in het niet-afgebrande deel van de boerderij. Deze offerte (bijlage 1A klacht) bevat onder meer de volgende bepalingen:

“A. Architectenwerkzaamheden

De door ons te verrichten werkzaamheden zijn als volgt te formuleren:

Het maken van een voorlopig ontwerp/ definitief ontwerp (VO/DO):

- Het opstellen van een programma van eisen.

- Op basis van de bestaande toestand tekeningen worden twee varianten in een samengevoegd VO/DO uitgewerkt en voorgelegd aan de opdrachtgever. Het VO/DO betreft een verfijning waarin tevens constructieve adviezen, energetische adviezen en reservering voor installatieruimte (schachten e.d.) op tekening verwerkt worden.

- Het definitief VO/DO wordt in overleg met de opdrachtgever vastgesteld.

Het aanvragen van de omgevingsvergunning (TO):

- Op basis van het vastgesteld VO zullen technische ontwerptekeningen vervaardigd worden ten behoeve van én ondersteuning van de omgevingsvergunningaanvraag (plattegronden, doorsnedes, gevels, details en bouwbesluittekeningen).

B. Fasedocument

[verweerster] zal ter afronding van een fase, genoemd onder punt A, aan de opdrachtgever ter goedkeuring een fasedocument voorleggen.

C. Kosten van de architectenwerkzaamheden

De kosten van de architectenwerkzaamheden zijn gebaseerd op de prognose van de te besteden tijd aan het project. De opzet van deze werkzaamheden dienen als onderbouwing van de opdracht. De bestede tijd zal per fase en/of stap worden verantwoord en worden opgedragen middels een akkoord op een fasedocument. De kosten van de architectenwerkzaamheden zijn geraamd op een bedrag van € 10.125,- exclusief BTW, exclusief bijkomende kosten.

D. Architectenkosten

Honorering van de standaard werkzaamheden

- Voorlopig ontwerp en definitief ontwerp (VO)		€ 3.500,--

- Het aanvragen van de omgevingsvergunning (TO)		€ 6.625,--

De totale advieskosten worden geraamd op 			€ 10.125,--

De kosten worden gedeclareerd naar de stand van de werkzaamheden.

E. Overig

Vanuit [verweerster] gelden onderstaande uitgangspunten:

- (…)

- Tussentijdse programmatische c.q. ingrijpende veranderingen worden apart verrekend.”

17.	[Klager] heeft de offerte d.d. 26 september 2022 op 1 april 2023 geaccordeerd (bijlage bij repliek). Bij de nadere stukken d.d. 6 juni 2025 heeft [klager] een door hem gemaakte en op 7 april 2023 aan [architect] verstrekte schets overgelegd, waarop de door [klager] gewenste indeling zou zijn aangegeven.

18.	Op 22 mei 2023 heeft [verweerster] de eerste concepttekeningen ten behoeve van de omgevingsvergunning ter accordering aan [klager] gestuurd. Het ontwerp bevat vier B&B kamers en een multifunctionele ruimte. In het ontwerp van [verweerster] is de trap ingetekend op een andere plek dan op de door [klager] aangeleverde schets.

19.	Na overleg met [klager] heeft [verweerster] op 26 mei 2023 een aangepast ontwerp gemaakt. De aangepaste punten zijn onder meer het terugbrengen van vier naar twee B&B kamers. [Klager] heeft hierop dezelfde dag zijn akkoord gegeven (aanvullende stukken [klager] d.d. 6 juni 2025).

20.	Op 13 juni 2023 is de omgevingsvergunningaanvraag door [verweerster] bij de gemeente [plaats] ingediend (bijlage 5B klacht). Op de aanvraag is aangegeven dat bepaalde bijlagen (constructieve uitgangspunten document en stikstofberekening) later komen.

21.	Nadat de gemeente [plaats] de omgevingsvergunningaanvraag in juli 2023 als niet-ontvankelijk heeft beoordeeld, kort samengevat vanwege het ontbreken van stukken/ gegevens, heeft [verweerster] in augustus 2023 een nieuwe set tekeningen gemaakt en documenten samengesteld ten behoeve van de aanvraag.

22.	Op 24 augustus 2023 mailt [architect] [klager] onder meer (bijlage 1 verweer): “Mocht de gemeente aanvullende vragen stellen en/of informatie wensen, dan kan dat gevolgen hebben voor onze werkzaamheden en leiden tot (eventueel) meerwerk.” (…) “In de bijlage de set van de stukken, ter controle en ter akkoord.” (…) “Zoals je weet, dienen we de bovenstaande documenten uiterlijk maandag 28 augustus aan te leveren bij de gemeente [plaats]. Graag hoor ik uiterlijk vrijdag 25 augustus vóór 12.00 je akkoord op de stukken en het indienen ervan.” [Klager] antwoordt op 25 augustus 2023: “hierbij akkoord.” (bijlage 1 verweer).

23.	Op 15 september 2023 stuurt [verweerder] een factuur aan [klager] van € 1.012,50 exclusief BTW, met als omschrijving “ontwerp en omgevingsvergunning tm 100%” (bijlage 1C klacht).

24.	Op 6 november 2023 stelt [architect] [klager] per e-mail op de hoogte van het feit dat de gemeente [plaats] (kritische) vragen heeft gesteld bij de uitgangspunten van de bouwhistorische verkenning (bijlage 6 klacht, tevens bijlage 2 verweer). [Architect] wijst [klager] erop dat deze aanvullende vragen en/of informatieverstrekking en begeleiding de werkzaamheden (t/m aanvraag omgevingsvergunning) overstijgen, dat dit zal leiden tot meerwerk en vraagt of [klager] daarmee akkoord is. [Klager] reageert daarop per e-mail (bijlage 6 klacht): “Hierbij akkoord voor het meerwerk. (…) Zou je mij a.u.b. willen bellen als je tijd hebt? Ook over de kosten van het meerwerk.”

25.	Op 30 november 2023 stelt [architect] per e-mail enkele aanpassingen in het tekenwerk voor en vraagt zij [klager] of deze wijze van voortzetting akkoord is. [Klager] geeft daarop diezelfde dag per e-mail zijn akkoord (bijlage 3 verweer).

26.	Op 10 januari 2024 wordt het verbouwplan besproken in de Adviescommissie Omgevingskwaliteit [plaats] (AOK). Daarbij is [architect] aanwezig. De AOK is van mening dat het plan niet voldoet aan de redelijke eisen van welstand (bijlage 9A klacht).

27.	Naar aanleiding van voornoemd oordeel van de AOK doet [verweerder] op 19 januari 2024 voorstellen aan [klager] voor aanpassingen in het ontwerp (bijlage 5A klacht).

28.	Op 24 januari 2024 stelt de AOK vast dat het plan is aangepast conform het eerdere advies en de opmerkingen van de commissie en oordeelt zij dat het plan nu wel voldoet aan de redelijke eisen van welstand (bijlage 9B klacht).

29.	Bij brief van 29 februari 2024 meldt de gemeente [plaats] dat het op een aantal onderdelen nog niet aannemelijk is dat het plan voldoet aan de eisen uit het bouwbesluit (bijlage 9C klacht). In de brief worden ook diverse opmerkingen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) doorgegeven, onder andere over het behouden van de houten poort in de kopgevel. Aan het slot van de brief staat: “Wij stellen u in de gelegenheid om aangepaste stukken aan te leveren waarin bovengenoemde opmerkingen zijn aangepast en aangevuld. Wij verzoeken u deze stukken voor 11 april 2024 aan te leveren. Als wij op dit tijdstip geen aangepaste gegevens hebben ontvangen of wanneer de opmerkingen onvoldoende zijn verwerkt dat zijn we genoodzaakt de omgevingsvergunning te weigeren.”

30.	Op 18 maart 2024 vindt een gesprek plaats tussen [architect], de heer [naam] (architect/ directielid van [verweerder]) (“[naam]”) en [klager], waarin wordt gesproken over de verdere aanpak. Ook komen in dit gesprek enkele door [klager] geuite bezwaren aan de orde over de communicatie en bereikbaarheid van [architect] en de berichtgeving aan de gemeente over de houten poort.

31.	Op 23 april 2024 ontvangt [klager] een e-mail van de heer [naam] (projectleider van [verweerder]) (“[projectleider]”) met als onderwerp ‘Signalering meerkosten [naam boerderij]’, met daarin een overzicht van de volgende gemaakte en nog te verwachten kosten (bijlage 7 klacht):

- Post 1: Planaanpassing o.b.v. concept vergunningsaanvraag (mei 2023) t/m de uiteindelijke aanvraag vergunning:

a. 4 naar 2 kamers.

b. Sleuframen.

c. Mantelzorgwoning naar B&B kamer.

d. Diverse kleine aanpassen in tekenwerk.

Meerkosten o.b.v. nacalculatie € 3.780 (exclusief BTW, inclusief verschotten);

- Post 2: Opmerkingen en vragen gemeente op ingediende vergunning. Behoren tot basis opdracht, geen meerkosten;

- Post 3: Aanvullende werkzaamheden:

e. Afstemmen en aanvullend overleg inzake BHO/monumentencommissie.

f.  Planaanpassingen.

g. Aanvullende presentatie t.b.v. monumentencommissie.

h. Discussie poort en aanvullend overleg.

Meerkosten o.b.v. nacalculatie € 4.580 (exclusief BTW, inclusief verschotten);

- Post 4: Prognose planaanpassing poort n.a.v. overleg opdrachtgever:

i. Poort verplaatsen vooroverleg [naam].

j. Planaanpassing modelleren.

k.Toelichting commissie en RCE.

l. Indienen en afstemmen.

Geprognostiseerde kosten € 3.450 (exclusief BTW).

In de e-mail schrijft [projectleider] onder meer: “Wij zullen de gemaakte kosten (post 1 en 3) in de maand april in rekening brengen. Wanneer de geprognostiseerde kosten (post 4) akkoord zijn zullen wij de werkzaamheden inplannen.”

32.	[Klager] heeft [projectleider] de volgende dag gebeld. Op verzoek van [klager] licht [projectleider] de verschillende posten later die dag per e-mail nader toe aan de hand van een projectoverzicht. Dat overzicht is niet in de klachtprocedure overgelegd. Verder hecht [projectleider] urenoverzichten aan van de fase “nacalculatie vergunning” (post 1) en de fase “nacalculatie aanvullende werkzaamheden” (post 3) (bijlagen 2A en 2B klacht). Aan het slot van deze e-mail schrijft [projectleider]: “Zoals aangegeven in ons telefoongesprek van vanmorgen hebben wij de werkzaamheden per direct stilgelegd.” (bijlage 7 klacht).

33.	Op 1 mei 2024 vindt een gesprek plaats tussen [klager], [architect] en [projectleider] over de urenoverzichten en de vragen daarover van [klager]. Deze vragen gaan met name over het grote aantal uren aan tekenwerk ten opzichte van de omvang van de raming en in verhouding tot het project en over een groot aantal uren in de periode vóór het uitbrengen c.q. ondertekenen van de offerte.

34.	Op 1 mei 2024 vindt tevens opnieuw een gesprek plaats met de AOK, in aanwezigheid van [klager], [partner] en [architect] (bijlage 9D klacht). De AOK oordeelt dan onder meer: “Plan is eerder akkoord bevonden op d.d. 24-01-2024. Naar aanleiding van het conceptadvies van RCE is er een nieuwe oplossingsrichting bedacht voor het herplaatsen van de poort. De commissie persisteert bij haar eerder gegeven advies, afwijkend van het advies van de RCE.”

35.	Op 22 mei 2024 bericht [projectleider] [klager] onder meer als volgt (bijlage 7 klacht): “We hebben nog eens kritisch naar de specificatie gekeken en zien hierbij dat er enkele uren onterecht zijn gesignaleerd. De uren volgens de bijlage zijn foutief geboekt en behoren niet tot de fase “vergunningsaanvraag”. De gecorrigeerde signalering van post 1 komt na correctie uit op € 3.050 (exclusief BTW en inclusief verschotten). Post 1 en 3 willen we deze maand in rekening brengen.”

36.	Op 31 mei 2024 bericht [klager] [projectleider] dat hij niet akkoord gaat met de voorgestelde facturen. [Klager] schrijft onder meer (bijlage 7 klacht): “In de offerte en in jullie voorwaarden is duidelijk opgenomen dat er bij extra werk per fase een duidelijke uren administratie en kosten overzicht zal zijn. Hier is in dit geval geen sprake van geweest, pas in de laatste fase komt er opeens een lijst met uren. In het gesprek dat wij hadden was het duidelijk dat er geen overzicht was van welke uren er voor welke fase beschikbaar waren, voor beide partijen niet. Wij waren in de veronderstelling dat wij voor het project een bedrag hadden afgesproken. [naam] [architect] heeft in dit gesprek zelfs aan jou gevraagd of zij haar uurtarief aan ons mag communiceren.”(…) “In de administratie staan verder vele uren die niet juist en/of niet zijn geaccordeerd.” (…) “Ik zie dat je na ons gesprek zeven uur hebt afgetrokken omdat die van eerdere projecten zijn, dit aantal moet echter veel hoger. Er zijn meer dan 40 uur van voor de datum, dit zijn uren van eerdere projecten of van andere klanten, aangezien wij bij eerdere projecten geen uren hebben doorgekregen kunnen wij dit niet controleren.” (…) “Ik ga ervan uit dat hiermee voldoende onderbouwd is dat er geen enkele basis kan zijn voor meerwerk en dat jullie het project afronden.”

37.	Op 14 juni 2024 bericht [directeur] [klager] per e-mail onder meer (bijlage 8 klacht): “Ik heb kennisgenomen van een e-mailwisseling en een gesprek met u en mijn collega’s over een aangekondigd meerwerk betreffende onze uitgevoerde werkzaamheden aan [naam boerderij]. U betwist de meerkosten welke wij bij u aangekondigd hebben. Ik heb de opdracht geanalyseerd, me in het dossier verdiept en kom hierbij tot de volgende conclusie.  (…) Een discussie of de uren wel of niet gemaakt zijn speelt dan ook niet. De aankondiging van het meerwerk hebben wij, tot 2 maal toe, aan u per e-mail kenbaar gemaakt. U heeft daar per e-mail akkoord op gegeven. Onze eerste aanbieding was voor u te duur deze hebben we aangepast en hiermee werkzaamheden geschrapt. Achteraf bleken deze werkzaamheden wel noodzakelijk en moeten deze alsnog gedaan worden en dat levert meerwerk op. (…)” [Klager] reageert dezelfde dag per e-mail als volgt (bijlage 8 klacht): “Ik heb toch sterk het vermoeden dat er iets niet goed gaat. De offerte is geaccepteerd op 1 april 2023, er is geen eerdere offerte voor dit project geweest die te hoog was zoals u schrijft. Er zijn wel eerdere projecten geweest ook van de vorige eigenaar van het huis, die zijn apart gefactureerd en betaald. Volgens de offerte zou de bestede tijd stap voor stap per fase worden verantwoord, ook hier is geen sprake van geweest. Er is ook zeker geen akkoord gegeven op meerwerk van een dergelijke omvang. Er is sprake geweest van mogelijk meerwerk, dit betrof extra vragen voor de bouwhistoricus. (…) Ik heb zelf moeten vragen om de urenspecificatie, pas na aandringen heb ik deze ontvangen. (…)”

38.	Op 20 juni 2024 vindt een gesprek plaats tussen [klager], [directeur] en [algemeen directeur]. Tijdens dat gesprek concludeert [verweerster] dat er gelet op de vragen van [klager] over de uren(administratie) geen vertrouwen (meer) is in het kantoor. [Directeur] en [algemeen directeur] geven aan dat de opdracht wordt teruggegeven en de werkzaamheden in rekening worden gebracht.

39.	Op 25 juni 2024 mailt [directeur] [klager] onder meer (bijlage 4 klacht): “De 40 uur zoals door jullie aangegeven zijn voor ons gemaakte kosten aan jullie project vooruitlopend op de getekende opdracht. De werkzaamheden bestaan uit vervolg overleg op locatie in mei 2022, schetsen en presentatie maken en in september 2022 weer op locatie bespreken incl. intern overleg in die periode. We zien dan ook niet in dat deze gemaakte kosten gereduceerd moeten worden.”

40.	Op 10 juli 2024 verstuurt [verweerster] twee (meerwerk)facturen, te weten factuurnummer 20240481 ad € 3.690 (inclusief BTW) inzake ‘Planaanpassing (post 1)’ (bijlage 3A klacht) en factuurnummer 20240482 ad € 5.541,80 (inclusief BTW) inzake ‘Aanvullende werkzaamheden (post 3)’ (bijlage 3B klacht).

41.	Op 23 juli 2024 mailt [klager] [directeur] onder meer: “Er is in ons gesprek geen enkele toelichting gegeven op de urenadministratie. Er is enkel gemeld dat als er vragen zijn over de administratie er duidelijk geen vertrouwen is en de opdracht moet worden afgebroken. Mijn punt blijft dus staan dat er geen basis kan zijn voor eventueel meerwerk. Er is geen fasedocument, er is geen periodieke verantwoording/accordering van bestede tijd geweest. Er is dus nu een controle of verantwoording meer mogelijk. (…) De uren van 2022 kunnen geen betrekking hebben op dit project omdat er pas een akkoord is gegeven in april 2023. Het eerste concept is ook pas in mei 2023 gemaakt. (…) Over dit punt lijken wij geen overeenstemming te bereiken. Ik heb deze zaak daarom voorgelegd bij uw branchevereniging BNA. Ik stel voor om de uitkomst af te wachten voordat er een eventuele factuur wordt gestuurd of betaald. (…) Hierbij wil ik u vriendelijk verzoeken om alle tekeningen/bestanden van onze woning in het originele bestand aan ons toe te sturen (ook van eerdere opdrachten).” (aanvullende stukken [klager] d.d. 6 juni 2025).

42.	De heer E. Joosten, deken in de provincie Noord-Brabant (er was op dat moment geen deken in de provincie Limburg), heeft op verzoek van partijen een bemiddelingspoging gedaan. Die bemiddeling heeft niet tot een oplossing geleid.

43.	Op 10 september 2024 heeft [verweerster] [klager] per e-mail een overzicht gestuurd van de facturen waarvan de betalingstermijn is verstreken. Op 11 september 2024 heeft [klager] daarop onder andere als volgt gereageerd: “Uw bericht verbaasd mij aangezien wij zijn overeengekomen dat de uitkomst van de klacht bij uw branchevereniging afgewacht zal worden voordat er een factuur of betaling is. Ik ga er dan ook vanuit dat ik dit bericht als niet verzonden kan beschouwen. Voor de duidelijkheid er is geen basis voor deze facturen.” (aanvullende stukken [klager] d.d. 6 juni 2025).

44.	Bij brief van 27 december 2024 heeft deurwaarders-/ incassobureau GGN mastering credit, namens [verweerster], [klager] verzocht de niet-betaalde facturen te voldoen vermeerderd met rente en incassokosten (aanvullende stukken [klager] d.d. 6 juni 2025).

De klacht

45.	Ter zitting zijn de verschillende verwijten aan het adres van [verweerster] door het College benoemd en door [klager] bevestigd. De klacht komt, samengevat, op het volgende neer.

46.	[Klager] verwijt [verweerster] dat zij vooraf geen goede inschatting heeft gegeven van de te verwachten architectkosten en niet helder heeft gecommuniceerd wat in de geoffreerde kosten is inbegrepen. Volgens [klager] is er voor dit project slechts één offerte, te weten die van 26 september 2022 en is van aanpassing van een offerte op zijn verzoek geen sprake. Voorts verwijt [klager] [verweerster] dat sprake is van een extreme uren- en kostenoverschrijding. Volgens [klager] heeft [verweerster] zich niet gehouden aan de gemaakte afspraken (in de offerte) en heeft zij niet periodiek verantwoording afgelegd; er zijn ook geen fasedocumenten aan [klager] verstrekt. Er zou sprake zijn van fouten in de administratie van [verweerster]. Volgens [klager] zijn er foutieve uren geboekt en uren in rekening gebracht die zijn gemaakt vóór de opdracht en/of vóór de offerte. [Klager] stelt door [verweerster] onder druk te zijn gezet om onder (dreiging van) het stilleggen van de werkzaamheden – met als gevolg dat de vergunningaanvraag zou vervallen – tot betaling van de meerwerkfacturen over te gaan, terwijl hij geen akkoord op het meerwerk zou hebben gegeven. Volgens [klager] heeft [verweerster] ([architect]) de gemeente [naam] ten onrechte gemeld dat de muur waarin de houten poort is geplaatst hoge historische waarde heeft. Hierdoor zou de RCE niet hebben ingestemd met de plannen. Ook beklaagt [klager] zich over de wijze van communiceren en bejegening door [verweerster]. Ten slotte verwijt [klager] [verweerster] dat zij ondanks herhaald verzoek de opgevraagde tekeningen niet aan [klager] heeft verstrekt.

47.	Met dit handelen/ nalaten heeft [verweerster] volgens [klager] niet gehandeld conform de BNA Gedragscode en heeft zij de daarin opgenomen kernwaarden niet in acht genomen. [Klager] stelt dat de vergunningaanvraag per 18 november 2024 is vervallen, dat zijn directe schade € 18.069,21 bedraagt en dat de indirecte schade een nog veel groter bedrag vertegenwoordigt.

48.	In de klacht heeft [klager] opgemerkt dat [algemeen directeur] zich aan hem zou hebben voorgesteld als accountant terwijl hij niet in het NBA register zou staan. Tijdens de mondelinge behandeling heeft [klager] dit verwijt onderdeel gemaakt van de klacht. [Klager] stelt dat [verweerster] de Wet op de accountantstitel zou overtreden, hetgeen in strijd met de kernwaarde integriteit zou zijn. Volgens [klager] heeft [algemeen directeur] zich tijdens één van de gesprekken met hem als “eenvoudige accountant” uitgegeven en staat hij als zodanig (met titel AA) op de website van [verweerster] vermeld, terwijl hij niet in het accountantsregister te vinden zou zijn. [Klager] heeft daar tijdens de mondelinge behandeling aan toegevoegd dat [verweerster] ook in strijd handelt met de Wet op de architectentitel en met de lidmaatschapsvoorwaarden van de BNA, nu [algemeen directeur] enig bestuurder, maar geen architect is terwijl het kantoor wel de naam [verweerster] voert.

Het verweer

49.	[Verweerster] betwist de klacht in alle onderdelen en stelt dat zij niet in strijd heeft gehandeld met de BNA Gedragscode. Het verweer van [verweerster] wordt hierna zakelijk weergegeven.

50.	[Verweerster] stelt dat [klager] zou hebben aangegeven dat de eerdere aanbieding uit 2022 te duur was en dat hij zou hebben gevraagd of het niet goedkoper kon. [Verweerster] stelt dat zij [klager] heeft geadviseerd een vooroverleg met de gemeente [naam] te plegen om te bezien hoe de reactie op het planvoorstel zou zijn. Volgens [verweerster] vond [klager] dat niet nodig en wilde hij direct overgaan tot het aanvragen van de omgevingsvergunning. De daarvoor in eerste instantie in de offerte opgenomen kostenpost zou op verzoek van [klager] uit de offerte zijn gehaald. De gemeente heeft vervolgens de verwachte vragen gesteld/ aanvullingen gevraagd waardoor meerkosten zijn opgetreden die [verweerster] op voorhand niet heeft kunnen bepalen. [Verweerster] verwijst naar artikel 3 DNR en stelt met [klager] in overleg te zijn getreden en hem voor de risico’s te hebben gewaarschuwd.

51.	[Verweerster] wijst op artikel 9 DNR en naar de e-mail van 24 september 2024 (bijlage 5 verweer). Volgens [verweerster] is het plan op een aantal punten gewijzigd, is sprake van ‘programmatische wijzigingen’ die meerwerk hebben opgeleverd. Onder verwijzing naar bijlage 1 en 2 bij verweer stelt [verweerster] dat [klager] akkoord heeft gegeven op het meerwerk.

52.	[Verweerster] stelt dat voor haar de maat vol was toen zij door [klager] werd uitgemaakt voor criminele organisatie en zij het verwijt krijgt niet transparant en betrouwbaar te zijn. [Verweerster] stelt in meerdere gesprekken met [klager] te hebben geprobeerd om tot een compromis te komen. Zij zou volledige transparantie hebben gegeven over de uitgevoerde werkzaamheden en de daarmee samenhangende kosten, maar [klager] zou desondanks niet willen betalen. Volgens [verweerster] heeft [klager] zich niet als goed en zorgvuldig opdrachtgever gedragen (conform artikel 12 DNR).

Beoordeling van de klacht

53.	Naar aanleiding van de klacht van [klager] overweegt het College als volgt.

54.	Het College constateert in de eerste plaats dat het klaagschrift van [klager] voor een deel ziet op kwesties van civielrechtelijke aard (daar waar [klager] stelt dat [verweerster] op meerdere punten toerekenbaar is tekortgeschoten in de uitvoering van de tussen partijen gesloten overeenkomst en dat [klager] schade heeft geleden als gevolg daarvan). De competentie van het College bij de beoordeling van klachten is echter beperkt tot het vaststellen of en in hoeverre [verweerster] door haar handelen of nalaten de BNA Gedragscode Verantwoordelijkheid, Integriteit & Professionaliteit heeft geschonden. Of de door [verweerster] aan [klager] verstuurde facturen al dan niet verschuldigd zijn en of [verweerster] al dan niet schade aan [klager] moet vergoeden, is niet aan het College om te bepalen. Het College verklaart [klager] in zoverre niet-ontvankelijk in zijn klacht.

55.	In de tweede plaats stelt het College vast dat [klager] zijn klacht ter zitting heeft uitgebreid (zie punt 48 hiervoor). Gelet op de goede procesorde acht het College dit te laat. Bovendien heeft [klager] deze uitbreiding van de klacht niet onderbouwd met bewijsstukken. Hierdoor is [verweerster] niet (voldoende) in de gelegenheid geweest om adequaat op de betreffende verwijten te kunnen reageren. Voor zover de klacht ziet op het beweerdelijk schenden van de Wet op de accountantstitel, de Wet op de architectentitel en de lidmaatschapsvoorwaarden van de BNA, verklaart het College [klager] daarin niet-ontvankelijk.

56.	Op basis van de stukken en met inachtneming van hetgeen partijen daarover over en weer hebben verklaard, komt het College tot de conclusie dat de klacht van [klager] grotendeels gegrond is. Het College komt tot dat oordeel op basis van het navolgende.

57.	De Gedragscode is gestoeld op drie kernwaarden: verantwoordelijkheid, integriteit en professionaliteit.

58.	De kernwaarde integriteit houdt onder meer in dat het BNA-bureau het beroep van architect naar eer en geweten uitoefent en in een vertrouwenspositie de belangen van de opdrachtgever behartigt.

59.	De kernwaarde professionaliteit houdt onder meer in dat het BNA-bureau bij de uitoefening van het beroep van architect competent en vakbekwaam handelt, dat het BNA-bureau ervoor zorgt de beschikking te hebben over de voor de werkzaamheden benodigde kennis, vaardigheden, financiële en technische middelen en dat het BNA-bureau in de relatie met de opdrachtgever voor heldere communicatie en voorlichting zorgt. In regel 6 is verder neergelegd dat het BNA-bureau opdrachten aanvaardt op basis van voorwaarden waarin de wederzijdse rechten en plichten van opdrachtgever en architect op schrift deugdelijk zijn vastgelegd.

60.	Het College is van oordeel dat [verweerster] op verschillende momenten steken heeft laten vallen met betrekking tot het honorarium in verband met haar werkzaamheden voor [klager].

61.	Ten eerste geldt dat in de offerte van 26 september 2022 niet deugdelijk is vastgelegd op welke wijze het honorarium zou worden bepaald. [Klager] stelt dat hij dacht dat het om een vast bedrag van € 10.125 exclusief BTW ging, terwijl [verweerster] stelt dat dit bedrag een raming betreft en er op basis van bestede tijd zou worden gefactureerd. Voor beide standpunten zijn aanwijzingen te vinden. Zo is in de offerte geen tarief per tijdseenheid voor de bij het project betrokken medewerkers vastgelegd, hetgeen voor een berekening van het honorarium op grondslag van bestede tijd nodig is. Uit de e-mail van 31 mei 2024 (punt 36) blijkt dat [klager] niet op de hoogte was van het uurtarief van [architect]. Verder lijkt uit de omschrijving van de factuur van 15 september 2023 (‘ontwerp en omgevingsvergunning tm 100%’) te volgen dat [verweerster] de laatste 10% van het genoemde bedrag in rekening brengt. Anderzijds worden in de offerte woorden als “prognose”, “bestede tijd” en “raming” gebruikt. Van een deugdelijke vastlegging van (afspraken terzake het vaststellen van) het honorarium is naar het oordeel van het College geen sprake, terwijl dit wel op de weg van de architect ligt.

62.	Ten tweede heeft [verweerster] [klager] niet tijdig geïnformeerd over wanneer het geraamde bedrag van € 10.125 exclusief BTW opgebruikt dreigde te raken. Op 6 november 2023 meldt [architect] voor het eerst concreet dat er sprake is van meerwerk en geeft [klager] daarvoor zijn akkoord. [Klager] heeft onbetwist gesteld dat het hierbij volgens [architect] zou gaan om enkele extra uren werk. Daarna meldt [verweerster] op 23 april 2024 dat de raming met € 3.780 (na correctie € 3.050) en € 4.580 exclusief BTW is overschreden. [Verweerster] heeft aangevoerd dat [klager] heeft ingestemd met het betreffende meerwerk, maar dit is – met uitzondering van de enkele uren zoals hiervoor vermeld – niet komen vast te staan. [Verweerster] heeft verder aangevoerd dat [klager] ervan op de hoogte was dat er meerkosten zouden zijn verbonden aan het voeren van overleg met de gemeente, omdat die kosten aanvankelijk zouden zijn opgenomen in een eerdere offerte, maar daar op verzoek van [klager] uit zouden zijn gelaten. [Verweerster] heeft haar stellingen dat zij een eerdere aanbieding, inclusief vooroverleg met de gemeente [plaats] aan [klager] zou hebben gedaan en dat [klager] het vooroverleg uit de offerte wenste te laten, echter niet met bewijsstukken gestaafd. Het College kan [verweerster] hierin derhalve niet volgen. Het College betrekt in dit oordeel dat [verweerster], ook ter zitting, niet duidelijk heeft kunnen maken dat de offerte van 13 juni 2022 betrekking zou hebben op dezelfde interne verbouwing van de schuur als waarop de offerte van 22 september 2022 betrekking heeft. Daarbij merkt het College ten overvloede op dat zelfs als juist is wat [verweerster] stelt, de handelwijze van [verweerster] onduidelijk is. Door het schrappen van kosten uit een offerte wordt de indruk gewekt dat deze kosten niet gemaakt hoeven te worden, hetgeen niet zorgvuldig is als de architect ervan overtuigd is dat de kosten wel gemaakt zullen moeten worden.

63.	Ten derde geldt dat [verweerster] geen tussentijdse verantwoording heeft afgelegd, terwijl dat wel was overeengekomen. De offerte van 26 september 2022 bevat bepalingen over het afleggen van verantwoording van de bestede tijd per fase en/of stap door [verweerster] aan [klager], waarvan kan worden vastgesteld dat die in het onderhavige geval niet door [verweerster] zijn nageleefd. Ter zitting heeft [verweerster] aangegeven dat de fase VO/DO is afgerond conform de offerte en zonder meerwerk. Enig bewijs van die stelling heeft [verweerster] niet geleverd. Het meerwerk zou volgens [verweerster] zijn ontstaan in de TO-fase. Het College is van oordeel dat – wat hier ook van zij – van een duidelijke verantwoording van de bestede tijd geen sprake is.

64.	Bovendien is de stelling dat het meerwerk zou zijn ontstaan in de TO-fase niet te rijmen met de manier waarop [verweerster] – ten vierde – is omgegaan met de uren die zij kennelijk voorafgaand aan het accepteren van de offerte door [klager] ten behoeve van het project heeft gemaakt. Uit het urenoverzicht van de fase “nacalculatie vergunning” blijkt dat [verweerster] uren van vóór het accepteren van de offerte als meerwerk in rekening heeft gebracht. Tijdens de zitting bevestigde [verweerster] dit, en gaf zij aan dat het om onder meer het maken van schetsontwerpen ging. Dit zou een voorinvestering van [verweerster] zijn geweest om de opdracht binnen te kunnen halen, aldus [verweerster]. [Verweerster] heeft ter zitting beaamd dat [klager] hierop niet door haar is gewezen en dat het beter was geweest wanneer in de offerte, althans in de opdracht, althans in de communicatie richting [klager] een post/overzicht van de reeds verrichte werkzaamheden/ gemaakte uren zou zijn opgenomen. Het College is van oordeel dat [verweerster] deze “voorfase” werkzaamheden, die zij kennelijk voor eigen risico heeft verricht, niet zonder akkoord van [klager] aan hem in rekening had mogen brengen. Het had voor de hand gelegen om hierover in de offerte van 22 september 2022 en/of bij het accepteren van de offerte op 1 april 2023 openheid van zaken te geven. Door dat na te laten en deze uren zonder toelichting vervolgens ruim een jaar later te presenteren en daarna met de omschrijving “conform afspraak” te declareren als meerwerk betreffende een latere fase, heeft [verweerster] naar het oordeel van het College gehandeld in strijd met de kernwaarde integriteit.

65.	Overigens heeft het College niet kunnen vaststellen dat de administratie van [verweerster] als zodanig ondeugdelijk is. [Verweerster] is wel tekortgeschoten in het (periodiek) verstrekken van heldere informatie over/ toelichting bij de urenadministratie en het maken en vastleggen van afspraken met [klager] over het in rekening brengen van de gemaakte uren.

66.	Een ander verwijt dat [klager] [verweerster] maakt, is dat [architect] de gemeente [plaats] van onjuiste informatie zou hebben voorzien over de houten poort en/of de muur waarin die bevestigd is. Hierdoor zou het proces zijn vertraagd en zou [klager] onnodig extra (architecten- en bouw)kosten moeten maken. Ter zitting heeft [architect] toegelicht dat de beoordeling van de historische waarde van de poort en de muur niet door haar is gedaan, maar door de ingeschakelde bouwhistoricus. [Architect] heeft uitgelegd waarom niet zij, maar een externe partij de waardering van dergelijke elementen moet vaststellen. Volgens [architect] is er discussie geweest tussen de gemeente [plaats] en de RCE en heeft zij de meest optimale situatie voor [klager] willen realiseren. Het College constateert dat ook uit de overgelegde stukken blijkt dat de AOK en de RCE het niet met elkaar eens zijn over wat er met de poort moet gebeuren. In het over en weer gestelde heeft het College geen aanknopingspunten kunnen vinden om de klacht van [klager] op dit punt gegrond te verklaren. Het College volgt [architect] in haar uitleg dat zij ten aanzien van dit punt de boodschapper en niet de beoordelaar is geweest.

67.	Verder verwijt [klager] [verweerster] dat hij ondanks meerdere verzoeken om de tekeningen van alle projecten te ontvangen, daarover nog niet beschikt. Ter zitting heeft [klager] toegelicht dat het hem te doen is om de (ruwe) tekenbestanden van alle tot op heden door [verweerster] gemaakte tekeningen van [naam boederij]. [Verweerster] heeft aangegeven dat [klager] beschikt over alle pdf-bestanden en dat het de policy van het kantoor is om geen tekenbestanden te verstrekken. De beoordeling op welke tekenbestanden [klager] recht heeft, valt buiten de competentie van het College. Het College oordeelt wel over de wijze waarop [verweerster] met de verzoeken van [klager] is omgegaan, zoals hierna aan de orde komt.

68.	In de verschillende verwijten van [klager] ligt ten slotte besloten dat [verweerster] op meerdere momenten de door [klager] geuite bezwaren niet (voldoende) serieus heeft genomen. Met die houding – in combinatie met de weigering om tekenbestanden aan te leveren – zette [verweerster] [klager] onder druk om het volgens [verweerster] reeds verrichte meerwerk (posten 1 en 3) en de forse geprognosticeerde kosten voor de planaanpassing poort (post 4) te accepteren, aangezien de vergunningaanvraag dreigde te verlopen, aldus [klager]. [Klager] rekent het [verweerster] aan dat het zover is gekomen dat de vergunningaanvraag daadwerkelijk is verlopen. Het College is van oordeel dat van [verweerster] in deze impasse verwacht mocht worden dat zij de belangen van haar opdrachtgever [klager] op een zodanige manier bleef behartigen dat de vergunningaanvraag van [klager] behouden zou blijven en hij zijn investering niet zou verliezen. [Verweerster] had zich in de gegeven omstandigheden op een constructievere manier moeten opstellen om het ertoe te leiden dat de vergunningaanvraag alsnog tijdig zou worden gecompleteerd door haarzelf of een opvolgend architect. [Verweerster] had zich constructiever kunnen opstellen in het overleg – al dan niet onder leiding van de deken – over het gestelde meerwerk en/of door het maken van afspraken over de kosten voor de planaanpassing poort en/of door het aanleveren van de tekenbestanden aan een opvolgend architect. Met uitzondering van de bespreking met de AOK op 1 mei 2024 (punt 34) blijkt uit de processtukken niet dat [verweerster] iets heeft gedaan om de vergunningaanvraag te redden. Gelet op al het voorgaande, is het College van oordeel dat [verweerster] met deze handelwijze de kernwaarden integriteit en professionaliteit onvoldoende in acht heeft genomen. [Verweerster] heeft nog aangevoerd dat voor haar de maat vol was, omdat [klager] haar een “criminele organisatie” noemde, hetgeen door [klager] is betwist. Het College is van oordeel dat op geen enkele wijze aannemelijk is geworden dat [klager] zich zodanig beledigend tegenover [verweerster] heeft uitgelaten, dat [verweerster] ervan zou zijn ontslagen om de belangen van [klager] op professionele wijze te blijven behartigen.

HET COLLEGE VAN TOEZICHT DOET DE VOLGENDE UITSPRAAK

Het College verklaart [klager] niet-ontvankelijk in de bij mailbericht van 7 november 2024 ingediende klacht, voor zover deze ziet op kwesties van civielrechtelijke aard en voor zover de klacht ziet op het beweerdelijk schenden van de Wet op de accountantstitel, de Wet op de architectentitel en de lidmaatschapsvoorwaarden van de BNA.

Het College verklaart de klacht voor het overige grotendeels gegrond. In de ernst van de verweten gedragingen ziet het College aanleiding voor het opleggen van een maatregel. Met inachtneming van alle feiten en omstandigheden acht het College het opleggen van de maatregel van een berisping aan [verweerster] passend en geboden.

Aldus beslist op 20 juni 2025 door Kamer I van het College van Toezicht, bestaande uit mr. E.L. Hoogstraate, voorzitter, ir. R. Hendriks en ir. M.P. Polkamp, architect-leden, en mr. S.F. Knijnenburg, secretaris.

Voorzitter:						Secretaris:

Verzonden op: 18 juli 2025

Tegen deze uitspraak kunt u binnen een maand na verzending in hoger beroep komen bij een met redenen omkleed beroepsschrift aan de Raad van Beroep, Six Advocaten B.V. t.a.v. mr. W. Post, post@sixlegal.nl. Uiterlijk drie weken na ontvangst van het beroepsschrift dienen de administratiekosten van € 350,- (zijnde € 289,26 + 21% BTW) betaald te zijn op de rekening van BNA/College van Toezicht, nummer NL62ABNA046.69.44.349 bij de ABN AMRO Bank N.V. te Amsterdam. De administratiekosten worden terugbetaald wanneer degene die beroep instelt geheel of gedeeltelijk in het gelijk wordt gesteld. BNA-leden, hun opdrachtgevers, het lid in de hoedanigheid van deken en het bestuur zijn van het betalen van administratiekosten uitgezonderd. Een verzoek om van het betalen van administratiekosten te worden vrijgesteld omdat men onvermogend is, wordt conform het reglement op het College van Toezicht en de Raad van Beroep (artikel 7.4) in behandeling genomen.