D24.005

Uitspraak van het College van Toezicht

Kamer I

Zitting 5 september 2025

Inzake:

De heer [klager], wonende te [plaats] (“[klager]”),

klager,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [architectenbureau] B.V., statutair gevestigd te [plaats], BNA-lid (“[verweerder]”),

verweerster.

- Per e-mail van 24 december 2024 heeft [klager] een klacht met 15 bijlagen ingediend tegen [verweerder].

- Per verweerschrift met 15 bijlagen van 7 februari 2025 heeft [verweerder] verweer gevoerd.

- Op verzoek van [klager] heeft de voorzitter van het College van Toezicht (het “College”) een tweede schriftelijke ronde toegestaan. Op 8 april 2025 heeft [klager] een repliek met 3 bijlagen ingediend.

- Per e-mail van 22 mei 2025 heeft [verweerder] een dupliek zonder bijlagen ingediend.

- Bij e-mail van 29 mei 2025 heeft de secretaris van het College partijen bericht dat de schriftelijke fase is gesloten en dat de klacht op zitting zal worden behandeld.

Behandeling van de klacht

- De klacht is op 5 september 2025 behandeld door Kamer I van het College. De Kamer was als volgt samengesteld:

- mr. E.L. Hoogstraate, voorzitter;

- ing. D.J. van Wieren, architect-lid;

- ir. R.H.H. Meurders, architect-lid;

- mr. C.E. Wilcke, secretaris.

- Partijen hebben ter mondelinge behandeling hun standpunten toegelicht. [klager] was in persoon aanwezig. Namens [verweerder] namen de heer [A] en de heer [B] aan de zitting deel. Ter zitting heeft de heer [A] het standpunt van [verweerder] aan de hand van spreekaantekeningen toegelicht. De spreekaantekeningen zijn op papier verstrekt aan [klager] en het College en aan het procesdossier toegevoegd.

- Op grond van de aan het College ter beschikking gestelde stukken en de mondelinge toelichting van partijen ter zitting, overweegt het College als volgt.

De feiten

- [Klager] heeft een vrijstaande woning gekocht aan de [straat] in [plaats]. Hij wil deze laten slopen en op het perceel een nieuwe vrijstaande woning laten bouwen. [Klager] geeft [verweerder] opdracht tot het (in verschillende fasen) ontwerpen en uitwerken daarvan. In de op 8 maart 2022 ondertekende offerte staat onder meer:

“De offerte bestaat uit de ontwerpfase (A&B), Vergunnings- bouwvoorbereidingsfase (C) en de uitvoeringsfase (D&E).

Drie hoofd fases:

- Inventarisatie en SO (Structuurontwerp) fase				€ 6.500,-

(…)

- VO (Voorlopig Ontwerp) fase						€ 12.000,-

(…)

- Definitief ontwerp en omgevingsvergunning aanvraag			€ 13.500,-

(…)

- optionele toetsing van de door bouwkostendeskundige geraamde kosten van het ontwerp aan het budget,

(behoort niet tot opdracht van de architect)

(…)

- Technisch ontwerp / bestek						€ 14.500,-

(…)

- Uitvoeringsontwerp / werktekeningen					€ 15.500,-

(…)

- Interieur Styling & vast meubilair opdracht in overleg te bepalen

(…)

- Begeleiding (onderstaande werkzaamheden is op urenbasis t.w. € 95,00 per uur excl. BTW en verschotten. Deze kosten zijn niet meegenomen in deze offerte)

Uitvoering / aannemers selecteren

(…)

Het honorarium voor fasen A t/m E bedraagt: € 62.000,- excl. btw en verschotten.”

- Het definitieve ontwerp van 28 september 2022 betreft een vrijstaande woning met een kelder (met een BVO van 83,9 m2 en een GBO van 73 m2), een begane grond en twee verdiepingen met een totaal BVO van 425 m2 en een totaal GBO van 333 m2.

- [Klager] heeft geen opdracht gegeven om een bouwkostendeskundige in te schakelen om de kosten van het ontwerp te ramen en te toetsen aan het budget. De omgevingsvergunning wordt verkregen. [Klager] geeft [verweerder] geen opdracht voor fase F en/of G.

- Op 9 januari 2023 verzoekt [klager] aan [verweerder] per e-mail om mogelijke aannemers aan te dragen die het ontwerp kunnen verwezenlijken. [Verweerder] draagt (kosteloos) een aantal aannemers aan bij [klager].

- Op 3 april 2023 stuurt [verweerder] aan [klager] per whatsapp:

“Hi [klager] is het niet verstandig om met het technisch ontwerp te beginnen?”

En op 7 april 2023 stuurt hij daar achteraan:

“de gemiddelde prijzen zijn nu bvo 3300 ex btw of gbo 4300 ex btw dat komt neer opca 1.3 ex btw”

- [Verweerder] maakt het technisch ontwerp.

- Op 22 mei 2023 maken de door [klager] aangestelde bouwbegeleider de heer [bouwbegeleider] en [verweerder] kennis.

- Op 31 mei 2023 wordt de eerste aannemer door [klager] benaderd voor het uitbrengen van een offerte voor het realiseren van het door [verweerder] gemaakte ontwerp.

- Op 5 september 2023 brengt de eerste aannemer een offerte uit, die uitkomt op € 1,93 miljoen inclusief BTW. Dat is ruim boven het budget van [klager].

- Op 18 september 2023 benadert [klager] een tweede aannemer voor een offerte.

- Op 20 september 2023 stuurt [verweerder] aan [klager] per whatsapp:

“Het uitvoerings ontwerp tek maken we in overleg met de aannemer (…) het uo doen we in overleg dat moet wel zsm starten”

- [Verweerder] maakt vervolgens het uitvoeringsontwerp/ de werktekeningen zonder overleg met een aannemer.

- [Verweerder] benadert in september 2023 een kelderbouwer ([kelderbouwer]) voor een offerte voor de bouw van de kelder zoals opgenomen in het ontwerp voor [klager].

- Op 10 oktober 2023 benadert [klager] een derde aannemer voor een offerte.

- Op 29 november 2023 ontvangt [klager] een offerte van de tweede aannemer ter hoogte van € 2,11 miljoen inclusief BTW.

- Op 19 januari 2024 mailt de derde aannemer waarbij een offerte is aangevraagd ([derde aannemer]) [klager] over de werktekeningen:

“Wij hebben besloten om de werktekeningen opnieuw op te gaan zetten en de huidige tekeningen van [verweerder] als onderlegger te gebruiken.

We hebben ook nagedacht over de optie om onze opmerkingen / aanpassingen allemaal door te zetten richting [verweerder], maar dit werkt ons inziens erg omslachtig.

Je ziet dat wij een andere werkwijze hanteren dan [verweerder] tekent en detailleerd. Je werkwijze aanpassen op het tekenwerk van de architect, dat komt normaal gesproken de kwaliteit niet ten goede.

Al onze aanpassingen doorvoeren richting [verweerder] kost ons heel veel tijd en [verweerder] ook.

We hebben de keuze niet gemaakt op basis van de kwaliteit van het tekenwerk, hier is niet veel op aan te merken.

Het gaat puur om de detaillering en het efficient werken als onze werkvoorbereider/ tekenaar er zelf aan tekent.”

- Op 22 januari 2024 stuurt [verweerder] een bericht aan [klager]:

“Onze UO set is uitgewerkt op basis van de omgevingsvergunning in opdracht van jou die moet jij gewoon voldoen. De bezuinigingsvoorstellen en tekeningen zoals in de aanbieding van [derde aannemer] komen tekenen wij in overeenstemming met hen jij krijg daar geen uren van in rekening gebracht door hen.”

- Op 2 februari 2024 brengt de derde aannemer – na een herberekening – een offerte uit ter hoogte van € 2,1 miljoen inclusief BTW. In de begeleidende e-mail merkt de aannemer op dat de totale, daarin opgenomen kosten voor de kelder ruim € 500.000 bedragen.

- Op 5 februari 2024 stuurt [klager] aan [verweerder] een bericht:

“Jij laat mij niet uitpraten, maar verwacht wel dat ik jou laat uitpraten. Omgekeerd accepteer je het niet, maar ik heb wel alles te accepteren.”

- [Verweerder] beantwoordt dit bericht met:

“Ik wil echt alles voor je doen maar geen onredelijke herhaling voor wat we allang hebben uitgesproken. Excuus uiteraard moet ik je laten uitspraken.”

- [Klager] reageert hierop:

“Feit nu is dat er een huis getekend is, wat niet haalbaar is binnen ons budget. Al gaat er 2ton af, dan nog niet

Onze droom spat uiteen”

- Op 26 februari 2024 vraagt [verweerder] aan [klager]:

“Wat is jouw reeele budget inckusief btw voor alles”.

- [Klager] beantwoordt dit dezelfde dag met:

“1.7 (excl tuin)”

- Eind februari 2024 ontvangt [verweerder] de offerte van [kelderbouwer] voor de bouw van de kelder (palen, damwanden, kelder en systeemvloer op fundering), die uitkomt op € 230.670 exclusief BTW.

- Kort daarna beëindigt [klager] de samenwerking. Hij bericht [verweerder] dat hij er geen vertrouwen in heeft dat er binnen afzienbare tijd nog een realistisch plan komt om het gemaakte ontwerp uit te voeren binnen het budget.

- [Klager] realiseert uiteindelijk een verbouwing van de bestaande woning met een andere architect.

De klacht

- [Klager] verwijt [verweerder] niet verantwoordelijk, integer en professioneel als bedoeld in de BNA Gedragscode Verantwoordelijkheid, Integriteit & Professionaliteit (“BNA Gedragscode”) gehandeld te hebben. Samengevat klaagt [klager] dat [verweerder] een huis heeft ontworpen dat niet binnen het budget van [verweerder] te realiseren was en dat hier door [verweerder] op een onjuiste wijze over is gecommuniceerd.

- Voor zover relevant heeft [klager] de klacht als volgt onderbouwd.

- [Klager] wijst erop dat hij van drie – door de architect aangeprezen – aannemers een offerte heeft ontvangen ruim boven zijn budget. De aannemers zouden hebben aangegeven dat het ontwerp en de daarin voorgestelde bouwmethodiek complex was en financieel niet haalbaar binnen het gestelde budget.

- Ook heeft [verweerder] misleidend gecommuniceerd, aldus [klager]. [Klager] wijst erop dat [verweerder] een onrealistisch kostenoverzicht voor de kelder zou hebben verstrekt door te zeggen dat [kelderbouwer] de kelder voor € 150.000 kon bouwen. Daarnaast is er gesproken over verschillende meterprijzen (kubieke meter, BVO, GVO, inclusief of exclusief BTW). [Verweerder] heeft eerst aangegeven dat het uitvoeringsontwerp in overleg met de aannemer moest worden gemaakt. Vervolgens heeft [verweerder] het uitvoeringsontwerp zonder overleg gemaakt voordat het offertetraject met de (derde) aannemer was afgerond. Dat uitvoeringsontwerp bleek vervolgens onwerkbaar voor de aannemer.

- Daarnaast heeft [verweerder] onvoldoende professioneel gehandeld door een gebrek aan adequate begeleiding en ondersteuning. [Verweerder] heeft [klager] telefonisch onder druk gezet om facturen te voldoen en onheus bejegend, aldus nog steeds [klager].

- Door de vertraging en foutieve adviezen heeft [klager], naast het honorarium, aanzienlijke schade geleden, waaronder dubbele lasten.

- Ook zouden andere opdrachtgevers vergelijkbare problemen hebben gemeld over het werk van [verweerder].

Het verweer

- [Verweerder] betwist de klacht in alle onderdelen en stelt dat niet in strijd is gehandeld met de BNA Gedragscode. Het verweer van [verweerder] wordt hierna voor zover relevant zakelijk weergegeven.

- Het ontwerp was wel te realiseren binnen het budget volgens [verweerder]. [Klager] heeft de samenwerking met [verweerder] te vroeg beëindigd. [Verweerder] dacht mee met alternatieven waardoor het ontwerp wel gerealiseerd kon worden. Uit de door [verweerder] ontvangen offerte van de [kelderbouwer] blijkt dat het mogelijk was om het ontwerp binnen budget te realiseren. Daarnaast heeft [verweerder] geadviseerd om een bouwteam samen te stellen. Dat was ook een werkwijze geweest om ervoor te zorgen dat het ontwerp binnen budget gerealiseerd kon worden.

- [Verweerder] heeft juist en duidelijk gecommuniceerd over de realiseerbaarheid van het ontwerp binnen het budget. [Verweerder] garandeert geen vaste bouwprijzen. Dat ligt ook niet binnen de verantwoordelijkheid van het architectenbureau, aldus [verweerder]. Bovendien heeft [klager] ervoor gekozen om de begroting niet door een externe bouwkostendeskundige te laten toetsen. Wel is er tijdens de ontwerpfase gerefereerd aan vierkante meterprijzen van vergelijkbare projecten. Die prijzen waren marktconform. Dit is ook bevestigd door de door [klager] ingeschakelde bouwbegeleider. Door COVID kreeg de markt te maken met extreme uitdagingen, hierdoor zijn de bouwkosten in de offertes hoger uitgekomen dan verwacht in de ontwerpfase. Het uitvoeringsontwerp is op advies van en in overleg met de bouwbegeleider van [klager] opgesteld. Op die manier konden de stelposten in de offertes van de aannemers worden geconcretiseerd.

- [Verweerder] heeft [klager] niet onheus bejegend of onder druk gezegd om facturen te betalen. [Klager] heeft een enkele keer het gevoel gehad dat hij niet uit mocht praten. Daarvoor is excuus aangeboden door [verweerder].

- [Verweerder] is niet bekend met andere opdrachtgevers met vergelijkbare klachten.

Beoordeling van de klacht

- Naar aanleiding van de klacht van [klager] overweegt het College als volgt.

- Het College constateert in de eerste plaats dat de klacht van [klager] voor een deel ziet op kwesties van civielrechtelijke aard (daar waar [klager] stelt dat hij schade heeft geleden door het handelen van [verweerder]). De competentie van het College bij de beoordeling van klachten is evenwel beperkt tot het vaststellen of en in hoeverre [verweerder] door haar handelen of nalaten de BNA Gedragscode Verantwoordelijkheid, Integriteit & Professionaliteit heeft geschonden. Of [klager] schade heeft geleden als gevolg van het handelen van [verweerder], is niet aan het College om te vaststellen. Het College verklaart [klager] in zoverre niet-ontvankelijk in zijn klacht.

- Op basis van de stukken en met inachtneming van hetgeen partijen daarover over en weer hebben verklaard, komt het College tot de conclusie dat de klacht van [klager] voor het overige ongegrond is. Het College komt tot dat oordeel op basis van het navolgende.

- De belangrijkste klacht van [klager] is dat het ontwerp van [verweerder] niet binnen het budget van [klager] te realiseren was en dat [verweerder] hier op een onjuiste wijze over heeft gecommuniceerd. De achtergrond van de klacht is gelegen in de offertes die [klager] van aannemers heeft ontvangen ter hoogte van € 1,93 miljoen, € 2,11 miljoen en € 2,1 miljoen. Gelet op de onderlinge samenhang ziet het College aanleiding om de klachtonderdelen over het ontwerp, de communicatie en de begeleiding van [verweerder] tezamen te beoordelen.

- Het College stelt voorop dat het programma van eisen en het beschikbare budget van de opdrachtgever bepalende factoren zijn voor het ontwerp van een architect. De kernwaarden professionaliteit, verantwoordelijkheid en integriteit van de BNA Gedragscode brengen mee dat de architect in een vroeg stadium, bij voorkeur bij het aannemen van de opdracht, de eisen en wensen van de opdrachtgever in kaart dient te brengen en zich ervan dient te vergewissen dat de bij benadering te verwachten bouwkosten in overeenstemming zijn met het budget van de opdrachtgever. Het ligt vervolgens op de weg van de architect als professioneel adviseur om het door hem te maken ontwerp op dat budget af te stemmen of te waarschuwen als het budget ontoereikend is voor de eisen en wensen van de opdrachtgever. Het ligt ook op de weg van de architect om mogelijke misverstanden of irreële verwachtingen tijdig op te helderen en vergeefs gemaakte kosten, onuitvoerbare ontwerpen en teleurstellingen te voorkomen door zo transparant mogelijk te opereren, bij voorkeur door schriftelijke vastlegging.

- Deze zorgplicht gaat niet zo ver dat een architect zou moeten garanderen dat zijn ontwerp binnen het budget van de opdrachtgever gerealiseerd kan worden. Bij tegenvallers moet de opdrachtgever in samenspraak met de architect en/of de aannemer bezien welke besparingen in bijvoorbeeld afwerkingsniveau, materiaalgebruik en/of afmetingen doorgevoerd kunnen worden om tot realisatie van het ontwerp te kunnen komen.

- Tussen partijen staat vast dat het budget van [klager] zich gedurende het ontwerpproces heeft ontwikkeld van € 1,1 miljoen tot € 1,7 miljoen inclusief BTW. De offertes van de aannemers waren hoger dan het budget van [klager] en hoger dan [klager] en [verweerder] hadden verwacht. Op basis van de stukken kan het College niet vaststellen wat daarvan de precieze oorzaak is. Dat de oorzaak (mede) zou zijn gelegen in de door [verweerder] voorgestelde bouwmethodiek, onderschrijft het College niet. Het College is van oordeel dat de voorgestelde, traditionele bouwmethodiek in de gegeven omstandigheden gebruikelijk en geaccepteerd is.

- Vast staat dat in 2022 en 2023 de bouwkosten aanzienlijk zijn gestegen als gevolg van de effecten van de coronapandemie en de oorlog in Oekraïne. Aannemers hebben daar in de betreffende periode de in offertes gehanteerde prijzen op aangepast. Het College gaat ervan uit dat dit ook in het onderhavige dossier een rol heeft gespeeld. Gelet op de verhoging van het budget van [klager] in dezelfde periode, kan dit echter niet als oorzaak worden aangemerkt waarom de offertes van de aannemers zoveel hoger waren dan het uiteindelijke budget van [klager].

- [Verweerder] is naar het oordeel van het College ook niet uitgegaan van te lage referentiecijfers voor de vierkante meterprijs om na te gaan of het ontwerp binnen het budget zou passen. Die referentiecijfers waren recent, marktconform en representatief. Op basis van de referentiecijfers kon [verweerder] een inschatting maken van de bouwkosten die gepaard zouden gaan met het realiseren van het ontwerp. [Verweerder] had gelet op de beschikbare referentiecijfers terecht de veronderstelling dat het ontwerp te realiseren zou zijn binnen het budget van [klager]. [Klager] heeft ook geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot toetsing door een bouwkostendeskundige, waaruit eventueel het tegendeel had kunnen blijken. De klacht van [klager] dat [verweerder] heeft gesproken over verschillende meterprijzen (kubieke meter, BVO, GVO, inclusief of exclusief BTW), is niet nader onderbouwd of toegelicht. Het klachtonderdeel dat ziet op de verschillende meterprijzen is om die reden ongegrond. Voor zover het voor [klager] onduidelijk zou zijn geweest met welke prijzen of eenheden werd gerekend, had het op zijn weg gelegen om daarover opheldering te vragen. Uit het dossier blijkt niet dat hij dat heeft gedaan.

- Verder geldt dat de wijze van uitvragen en de fase waarin de aannemer wordt geselecteerd, van invloed zijn op de hoogte van een offerte van een aannemer. Naarmate er meer en grotere onzekerheden zijn, zal een aannemer meer stelposten en hogere marges opnemen en zal een offerte een minder adequate voorspelling zijn van de daadwerkelijke bouwkosten. Aangezien [klager] [verweerder] geen opdracht had gegeven om hem te ondersteunen bij de aannemerselectie, kon [verweerder] daar geen invloed op uitoefenen.

- Desondanks heeft [verweerder] zich op verschillende manieren ingespannen om tot een oplossing te komen. Zo heeft [verweerder] in september 2023, nadat [klager] de eerste offerte had ontvangen, op eigen initiatief [kelderbouwer] benaderd voor een offerte voor de bouw van de kelder, omdat [verweerder] van mening was dat het een grote besparing zou opleveren als rechtstreeks een gespecialiseerde kelderbouwer zou worden gecontracteerd in plaats van indirect via de offerte van de aannemer. Tussen partijen staat vast dat een substantieel onderdeel van de offertes de kelder betrof. De offerte van [kelderbouwer] (€ 230.670 exclusief BTW voor palen, damwanden, kelder en systeemvloer op fundering) was ook fors lager dan het onderdeel van de offerte dat volgens de e-mail van [derde aannemer] werd toegeschreven aan de kelder (ruim € 500.000). Welk onderdeel van de offerte van [derde aannemer] dan zou kunnen worden vervangen door welk onderdeel van de offerte van [kelderbouwer], is het College niet duidelijk. Dat [verweerder] [klager] zou hebben misleid door te zeggen dat [kelderbouwer] de kelder voor € 150.000 kon bouwen, acht het College echter niet bewezen. Het klachtonderdeel dat ziet op misleidende communicatie is daarom ongegrond.

- Voorts heeft [verweerder] voorgesteld om het uitvoeringsontwerp alvast te maken, opdat een aantal stelposten in de offertes alvast konden worden gespecificeerd. Het College acht aannemelijk dat de door [klager] aangestelde bouwbegeleider, de heer [bouwbegeleider] dit heeft goedgekeurd. Het College geeft aan [klager] toe dat het tegenstrijdig is dat [verweerder] eerst heeft aangegeven dat het uitvoeringsontwerp in overleg met de aannemer moest worden gemaakt en het vervolgens toch zonder overleg al heeft gemaakt. Met de uitleg van [verweerder], dat de uitwerking nodig was om stelposten uit de offertes te krijgen en daarmee de offertes omlaag te brengen, acht het College deze handelwijze verdedigbaar. Het College acht ook het klachtonderdeel dat ziet op de kwaliteit van het uitvoeringsontwerp ongegrond. Dat de aannemer het efficiënter vindt om de werktekeningen zelf opnieuw op te gaan zetten met de tekeningen van [verweerder] als onderlegger, in plaats van deze (kosteloos) door [verweerder] te laten aanpassen, is [verweerder] niet aan te rekenen. De aannemer bevestigt daarbij zelf dat er niet veel is aan te merken op de kwaliteit van het tekenwerk van [verweerder].

- Hoewel invoelbaar is dat [klager] op een gegeven moment onder druk is komen te staan vanwege de naderende afloop van zijn bouwdepot en het voortduren van de dubbele lasten, is het College van oordeel dat hij dit niet aan [verweerder] kan verwijten. Met zijn besluit om de samenwerking te beëindigen, heeft [klager] de reële mogelijkheden om binnen zijn budget tot realisatie van het ontwerp van [verweerder] te komen afgesneden.

- Op basis van het voorgaande is het College van oordeel dat de klacht dat het ontwerp niet binnen het budget past, ongegrond is. Hetzelfde geldt voor de klacht van [klager] dat er sprake zou zijn van een gebrek aan adequate begeleiding en ondersteuning.

- De resterende klachtonderdelen (onder druk zetten, onheus bejegenen en andere opdrachtgevers met vergelijkbare problemen) zijn in het geheel niet onderbouwd. Ook deze klachtonderdelen zijn dus ongegrond.

HET COLLEGE VAN TOEZICHT DOET DE VOLGENDE UITSPRAAK

Het College verklaart [klager] niet-ontvankelijk in de bij mailbericht van 24 december 2024 ingediende klacht, voor zover deze ziet op kwesties van civielrechtelijke aard. Het College verklaart de klacht voor het overige ongegrond.

Aldus beslist op 5 september 2025 door Kamer I van het College van Toezicht, bestaande uit mr. E.L. Hoogstraate, voorzitter, ing. D.J. van Wieren en ir. R.H.H. Meurders, architect-leden, en mr. C.E. Wilcke, secretaris.

Voorzitter:						Secretaris:

Verzonden op: 6 november 2025